铜陵有色铜基新材料—渣缓冷场、渣包维修间旋挖钻孔灌注桩及渣堆场循环水池钢板桩支护工程 招标公告

招标编号：TGJA-ZY-2024-04

发布日期：2024年3月 08日

- 招标条件

  - 项目名称：铜陵有色铜基新材料—渣缓冷场、渣包维修间旋挖钻孔灌注桩及渣堆场循环水池钢板桩支护工程

  - 招 标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

  - 公司地址：铜陵

1.4 资金来源：企业自筹

1.5 招标方式：公开招标

1.6 评标办法：合理低价法

2. 招标内容及范围

2.1 工程地址：铜陵

- 2.2工程内容：

- ①钢板桩制安、拆除，机具准备、桩机移位、安装导向夹具、吊桩定位、安卸桩帽、校正、打拔定型钢板桩、就地堆放等；

- ②DN800旋挖成孔灌注桩成孔，钢筋笼制安、埋设钢护筒、混凝土灌注及钻孔入岩等。

- 2.3招标范围：

- 钢打（拔）拉森式钢板桩制安、拆除；DN800旋挖成孔灌注桩成孔作业施工。2.4主要工程量：

- 打（拔）拉森式钢板桩制安、拆除350t；DN800旋挖成孔灌注桩成孔1708m；结算以实际发生为准。

2.5最高投标限价：890760.00元（含税，税率9%） 。

2.6工期、质量要求：钢板桩施工60天，DN800旋挖钻孔灌注桩施工15天；合格,安全无事故。

2.7承包方式：钢板桩包工包料，其余包工包辅材（钢筋、砼甲供，辅材是指除钢筋和砼以外的所有材料）。

3、投标人资格要求

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书(地基基础工程专业承包资质叁级及以上)、安全生产许可证等复印件；

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的投标及订立合同的委托书；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类），现场安全员考核证（C类）。

3.4企业类似工程施工业绩。

4. 报名时间、注意事项及招标文件的获取

4.1报名时间：自公告之日起至2024年3月13日。

4.2报名地点及联系人：潜在投标人到安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部报名，并填写报名资料和登记表。

报名联系人： 刘芬； 联系电话：13866502724。

4.3项目管理部门：第二事业部 联系人：齐亚萍  联系电话：15156205399

5、投标文件的递交

5.1投标文件提交的截止时间：2024年3月14日9时00分。

5.2送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部。

收件人：黄赟；   联系电话：18656211500

- 开标时间及地点：2024年 3月14日9时00分，铜冠建安公司四楼经营部会议室。

- 7、发布公告媒介：本次招标公告同步在铜冠建安公司网站发布。

8、踏勘现场联系人：

本工程不组织集中现场踏勘，不举行招标答疑会。自行勘察有疑问，可联系项目负责人： 丁睿  ，电话： 13955906320  。